# Guion del video de presentación de tesis

Rogelio Flores Rodríguez. Seminario de Tesis, Ingeniería en Software, UAZ. Septiembre de 2026.

## Cómo usar este guion

No hay que aprenderlo de memoria. Lee cada renglón como si lo contaras; cada renglón es una idea.

Lo que está en cursiva es lo que se ve en la pantalla en ese momento. Lo demás es lo que dices.

Si te trabas, salta al siguiente renglón. Los números importantes también están en la diapositiva.

Las mismas palabras están en las notas de cada diapositiva de PowerPoint, por si grabas con la vista del presentador.

## La tesis en diez renglones

Un desarrollador independiente o una microempresa en México cotiza por juicio, con hojas de cálculo y sin datos, y deja fuera el tiempo que no factura, los cambios, el mantenimiento y las cargas de contratar.

Los datos públicos dicen que estimar mal es lo normal: ocho de cada diez proyectos cuestan más de lo estimado y el experto ordena pero no dimensiona.

Hoy casi todos los desarrolladores usan inteligencia artificial y muchos usan agentes que hacen la tarea completa. Eso cambia lo que cuesta un sistema, y la ganancia depende de la forma de hacerlo y de la pericia.

Con siete datasets públicos probé que, con pocos proyectos, gana el modelo con menos parámetros: el bosque aleatorio nunca fue el mejor y el modelo de horas por punto fue el más robusto.

Encontré un punto de calibración mexicano: 42 proyectos con 12.6 horas por punto COSMIC de mediana.

Hice un cotizador, EMPS, que calcula cuánto cobrar, cuánto va a tardar, con qué forma de hacerlo y qué incluir, con parámetros fechados y con fuente.

El cotizador cobra las herramientas de IA por persona, reconoce el ahorro según la pericia, suma la nómina con sus cargas o tu propio tiempo si trabajas solo, y muestra el flujo de dinero mes a mes.

Tiene dos caras: el desarrollador ve costo, margen y flujo; el cliente recibe una cotización por concepto con las condiciones que la ley exige por escrito.

Lo que sigue es un piloto con desarrolladores reales en grupos de la carrera y de redes, con una encuesta de cuatro preguntas y medidas que el sistema toma solo.

El modelo se va a decidir con datos, cuando haya quince casos, con un método que ya está listo.

## Palabras que salen en la presentación, explicadas

Forma de hacerlo. Cómo se construye el sistema: todo a mano, con ayuda de inteligencia artificial, híbrido (lo delicado a mano y lo repetitivo con IA), casi todo con IA (agentes que escriben el código y una persona que revisa), o plataforma de armado (programas como Power Apps donde se arma sin programar).

Pericia con la IA. Qué tanto sabe una persona usar la inteligencia artificial para programar, del uno al cinco. Uno es que nunca la ha usado; cuatro es que la usa a diario y sabe pedirle las cosas; cinco es que arma flujos con agentes.

Asiento. Una licencia de una herramienta para una persona. Las herramientas de IA se cobran por asiento, es decir, por persona, no por equipo.

Capital de trabajo o dinero que se adelanta. Lo que el proveedor tiene que poner de su bolsa mientras el cliente le termina de pagar, porque la nómina se paga cada mes y el cliente paga por partes.

Escenario conservador. El cálculo por si hay tropiezos: más horas, y en el caso de las herramientas, un aumento de precio prorrateado. Los otros dos escenarios son si todo sale bien y lo más seguro.

Dentro de más o menos 15 %. Que la estimación quedó cerca del valor real: ni 15 % arriba ni 15 % abajo. Cuatro de cada diez quiere decir que solo cuatro estimaciones de cada diez estuvieron así de cerca.

Correlación. Qué tanto suben juntas dos cosas. Aquí, si el experto dice que una tarea es grande, de verdad es grande. Va de cero a uno; 0.79 es alta.

Exactitud estandarizada (SA). Qué tan bien predice un modelo comparado con adivinar al azar. Uno es sin error y cero es adivinar.

Modelo proporcional. Esfuerzo igual a horas por punto de tamaño. Un solo parámetro. Es la regla con la que arranca el cotizador.

Contrato propio. Lo que vale tu tiempo cuando trabajas solo: sin IMSS ni impuesto sobre nómina, con 75 % de horas facturables porque un tercio no se cobra.

Punto COSMIC. Unidad de tamaño funcional del estándar ISO 19761; la industria mexicana reporta de 13.6 a 21.7 horas por punto.

R2. Qué tanto explica un modelo lo que pasa, de cero a uno. Cero es como adivinar con el promedio; 0.81 quiere decir que el modelo explica el ochenta y uno por ciento de la variación.

Bosque aleatorio. Un tipo de modelo de aprendizaje automático que combina muchos árboles de decisión. Fue el que mejor funcionó con los proyectos completos.

## Qué decir en cada diapositiva

### 1. Portada

En pantalla: portada con el escudo de la UAZ y tus datos.

Dura aproximadamente 1.0 minutos.

Buenas tardes.

Me llamo Rogelio Flores Rodríguez y estudio Ingeniería en Software en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Esta es la presentación de avance de mi tesis para el Seminario de Tesis, con la dirección de la doctora Julieta Guadalupe Rodríguez Ruiz.

Mi tesis es sobre cómo calcular desde el principio cuánto cobrar y cuánto va a tardar un sistema de software.

En este avance lo veo desde el lado del que cotiza: el desarrollador independiente o la microempresa que le vende a un ayuntamiento o a un negocio.

Hice un cotizador que ya funciona en internet y se los voy a enseñar.

Voy a hablar de tres cosas: primero, cuál es el problema y cómo cambió con la inteligencia artificial; segundo, qué probé ya con datos públicos; y tercero, cómo lo voy a probar con desarrolladores reales en lo que queda del semestre.

### 2. El problema: cotizar a ciegas

En pantalla: En México, 84 % de las empresas de software son micro o pequeñas (Agui / Cotizan por juicio y con hojas de cálculo; 85 % sin datos históricos y / El independiente regala un tercio de sus horas: 8.35 dólares por hora  / De 9 estimaciones de un proveedor mexicano, solo 2 cayeron en el rango

Dura aproximadamente 1.1 minutos.

El problema tiene nombre y apellido.

En México casi todas las empresas de software son micro o pequeñas, y muchos trabajan solos.

Cotizan por juicio, con una hoja de cálculo, sin datos de proyectos anteriores y sin revisar después cuánto se equivocaron.

En Colombia lo midieron: ochenta y cinco por ciento no usa datos históricos y setenta por ciento nunca revisa su error.

El independiente, además, regala un tercio de sus horas: la OIT encuestó a más de mil personas que trabajan por plataformas en la región y ganan ocho dólares por hora pagada, pero cinco y medio si se cuenta el tiempo de buscar clientes, cotizar y hacer trámites.

Y en México, de nueve estimaciones que un proveedor le presentó a un cliente de gobierno, solo dos cayeron en el rango que la industria mexicana hace probable.

Si el precio sale alto, pierdes el contrato.

Si sale bajo, trabajas meses por debajo del costo.

Ese es el problema.

### 3. Hoy el software no se hace como antes

En pantalla: 84 % de los desarrolladores usa inteligencia artificial para programar / 90 % usa agentes de código cada semana (JetBrains, 2026). / 41 % del código nuevo se genera con inteligencia artificial (GitHub, 2 / Estimar solo horas de programación ya no alcanza. Por eso el sistema c

Dura aproximadamente 0.9 minutos.

La pregunta de siempre en esta área es cuántas horas de programación lleva un sistema.

El asunto es que la forma de hacer software está cambiando mes con mes.

En 2024, seis de cada diez desarrolladores usaban inteligencia artificial.

En 2025, casi ocho.

En 2026, más de ocho.

Y lo nuevo no es que la computadora complete una línea, sino que un agente hace la tarea completa: nueve de cada diez profesionales ya usan agentes cada semana.

GitHub dice que cuarenta y uno por ciento del código nuevo se genera con inteligencia artificial.

Para la tesis significa algo muy concreto: un modelo que asuma que las horas de programación son el centro del costo se queda corto.

Por eso desde el diseño el sistema calcula con cinco formas de hacerlo, no con una sola.

### 4. Pero la ganancia no es igual para todos

En pantalla: Expertos en su propio código tardaron 19 % más y creían ir 20 % más rá / Se copia 81 % más código y se limpia 70 % menos (GitClear, 623 millone / 45 % del código generado trae una falla de seguridad (Veracode, 2026). / La ganancia depende de la forma de hacerlo y de la pericia del equipo.

Dura aproximadamente 0.9 minutos.

Ahora la otra cara, porque una tesis no puede repetir el folleto de las herramientas.

La inteligencia artificial no hace a todos más rápidos.

El estudio más serio del año pasado midió a desarrolladores con experiencia trabajando en su propio código: tardaron diecinueve por ciento más, y ellos creían que habían sido veinte por ciento más rápidos.

Otro estudio, con seiscientos millones de cambios de código, encontró que se copia mucho más y se limpia mucho menos.

Casi la mitad del código generado trae una falla de seguridad.

Entonces, la ganancia depende de dos cosas: de la forma de hacerlo y de qué tan bien sabe usar la herramienta el equipo.

Por eso el sistema no aplica un descuento parejo: cobra la herramienta por un lado y, por otro, reconoce el ahorro según qué tanto sabe usarla el equipo.

### 5. Los detalles ya no llevan ticket

En pantalla: El ajuste chico antes era un ticket y una espera. Hoy se resuelve en l / Los cambios terminados suben 19 % y cada persona ahorra de 2 a 4 horas / De 8,106 correcciones hechas por agentes, 65 % se aceptaron (arXiv, 20 / Quien sigue cobrando cada detalle como un día de trabajo se va a queda

Dura aproximadamente 1.3 minutos.

Hay algo que aprendí haciendo el sistema y que los datos de este año confirman.

Construir el sistema es más rápido, sí, pero lo que más cambió es el detalle.

El ajuste chico.

Que este texto no se ve bien, que este campo debe validar.

Antes eso era un ticket, una espera y a veces un cobro aparte.

Hoy se resuelve en la misma sesión.

Atlassian lo midió en tres mil cuatrocientos repositorios, que son los lugares donde se guarda el código de cada sistema.

Los cambios terminados subieron diecinueve por ciento y cada persona ahorra de dos a cuatro horas por semana.

El efecto es mayor en los sistemas chicos, que son justo los de un proveedor municipal.

Esto tiene una consecuencia dura para el que cobra: el desarrollador que sigue cobrando cada detalle como si costara un día se va a quedar sin clientes, porque llega otro y lo hace en una tarde.

Y tiene una consecuencia para mi sistema: el costo de cada cambio ahora se ajusta por la forma de hacerlo, con la misma regla que usa la calculadora de cambios.

Lo van a ver en una pantalla más adelante.

### 6. Pregunta e hipótesis

En pantalla: Pregunta / ¿Se puede calcular desde el inicio, con los datos que el desarrollador / Hipótesis probadas con datos públicos / H1 El juicio ordena pero no dimensiona.   H2 Las palabras del texto no / Hipótesis del piloto / H5 La cifra del sistema queda más cerca de lo que se termina cobrando

Dura aproximadamente 1.1 minutos.

Con ese terreno, esta es la pregunta de la tesis.

Si se puede calcular desde el inicio, con los datos que el desarrollador sí conoce cuando cotiza, cuánto cobrar y cuánto va a tardar.

Y que el error sea chico como para decidir con él, y que la cotización traiga adentro los cambios, el mantenimiento, las cargas y el flujo de dinero.

Para llegar ahí probé cuatro hipótesis con datos públicos: que el juicio del experto ordena pero no dimensiona; que buscar cambios por palabras en el texto no funciona; que las variables que se conocen al inicio le ganan al promedio; y la cuarta, que es nueva: que con pocos proyectos gana el modelo con menos parámetros, no el aprendizaje automático.

Y dejo dos hipótesis para el piloto con desarrolladores: que la cifra del sistema queda más cerca de lo que se termina cobrando que la cifra que ellos traían en la cabeza, y que la primera cifra sale en menos tiempo que una cotización experta.

### 7. Lo que estima el experto contra lo que costó de verdad

En pantalla: JOSSE (Alhamed, 2022): tareas de Jira con estimación experta, n = 4,329. Correlación 0.79; solo 40 % dentro de más o menos 15 %. Figura 1 del artículo.

Dura aproximadamente 0.7 minutos.

Esta gráfica es del dataset JOSSE: tareas reales de proyectos de código abierto.

Cada punto es una tarea.

En el eje de abajo está lo que el experto estimó y en el eje vertical lo que costó de verdad.

La línea diagonal sería la estimación perfecta.

Fíjense en dos cosas.

Una: los puntos suben junto con la línea, o sea que el experto sí sabe qué tarea es grande y cuál es chica.

Eso en estadística se llama correlación, y aquí es alta, de cero punto setenta y nueve.

Dos: los puntos están muy regados alrededor de la línea; solo cuatro de cada diez caen cerca.

El experto ordena, pero no dimensiona.

### 8. Lo mismo, con proyectos completos

En pantalla: SEERA, n = 120 proyectos. 81 % subestimados; desviación mediana +58.6 %. Figura 2 del artículo.

Dura aproximadamente 0.4 minutos.

Esta otra gráfica son proyectos completos, ciento veinte, de cuarenta y dos organizaciones.

Aquí casi todos los puntos están arriba de la línea.

Eso quiere decir que costaron más de lo estimado: ochenta y uno por ciento subestimados, y el proyecto de en medio se pasó cincuenta y ocho por ciento de lo estimado.

Es la imagen del problema del que hablé al principio.

### 9. Lo que ya se demostró con datos públicos

En pantalla: El juicio ordena pero no dimensiona: correlación 0.79, pero solo 40 %  / Buscar cambios por palabras clave en el texto no separa nada (p = 0.57 / Con las variables que se conocen al inicio, el modelo explica 39 % de  / Todo se verificó con un programa independiente: 87 de 87 comprobacione

Dura aproximadamente 0.9 minutos.

Resumo lo que dicen los datos.

Primero: el experto ordena pero no dimensiona.

La correlación es alta, cero punto setenta y nueve, pero solo cuatro de cada diez estimaciones quedan cerca del valor real.

Segundo: buscar cambios por palabras en el texto de la tarea no distingue nada, y por eso el sistema captura los cambios con su tipo y su fase, en lugar de adivinarlos.

Tercero: con las variables que se conocen al inicio del proyecto, un modelo estadístico explica treinta y nueve por ciento de la variación en tareas y ochenta y uno por ciento en proyectos, contra cero del promedio, con una reserva que digo en el artículo: en los proyectos, entre esas variables está la estimación del propio equipo.

Todo esto lo verificó un programa aparte, ochenta y siete de ochenta y siete comprobaciones.

### 10. Modelo simple contra aprendizaje automático (H4)

En pantalla: Exactitud estandarizada (SA) de cinco modelos en 7 datasets públicos, 967 proyectos. Figura 3 del artículo.

Dura aproximadamente 0.7 minutos.

Esta es la pregunta que más me hicieron: por qué no aprendizaje automático.

Lo probé con siete datasets públicos de esfuerzo, novecientos sesenta y siete proyectos, con validación cruzada repetida, que es entrenar y probar muchas veces con pedazos distintos.

La gráfica muestra la exactitud estandarizada: uno es sin error y cero es adivinar al azar.

Cada grupo es un dataset y cada barra un modelo.

El bosque aleatorio, que es el modelo de aprendizaje automático, nunca fue el mejor en ninguno de los siete.

El modelo de un solo parámetro, horas por punto de tamaño, tuvo la mediana más alta: cero punto sesenta contra cero punto cincuenta y seis del bosque.

### 11. Con pocos proyectos gana el modelo con menos parámetros

En pantalla: Curvas de aprendizaje con 4, 8, 16 y 32 proyectos de entrenamiento, mediana entre datasets. Figura 4 del artículo.

Dura aproximadamente 0.9 minutos.

Y esta es la gráfica que más importa para un equipo chico.

En el eje de abajo está con cuántos proyectos se entrena el modelo: cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos.

Con cuatro proyectos, el modelo de dos parámetros se dispara en algunos sorteos, el bosque aleatorio da cero punto veintiséis y el proporcional, el de un solo parámetro, cero punto cuarenta y cinco.

Con ocho proyectos: cero punto cuarenta y nueve contra cero punto treinta y cinco del bosque.

Con dieciséis: cero punto cincuenta y tres contra cero punto cuarenta y dos.

La conclusión es simple: cuantos menos datos tienes, menos parámetros debes ajustar, y los factores se agregan conforme hay datos para calibrarlos.

Ese es exactamente el orden en que mi cotizador los aplica: primero horas por pieza, luego los ajustes.

### 12. Un punto de calibración mexicano

En pantalla: 42 proyectos mexicanos con tamaño en puntos COSMIC y horas (Valdés-Sou / Mediana de 12.6 horas por punto; exponente 0.93; R2 de 0.83. Dentro de / Con esos 42, el modelo log-lineal (0.60) y el bosque (0.63) empatan. / Son las horas por pieza con las que arranca el cotizador, pero con dat

Dura aproximadamente 0.6 minutos.

Y encontré un punto de calibración mexicano, que no existía en el artículo anterior.

Valdés-Souto y Valeriano-Assem publicaron el tamaño y las horas de cuarenta y dos proyectos mexicanos medidos en puntos COSMIC, que es una unidad de tamaño funcional.

Reproduje su ajuste: mediana de doce punto seis horas por punto, dentro del rango que la industria mexicana hace probable.

Y con esos cuarenta y dos proyectos, el modelo simple y el bosque aleatorio empatan.

Esto conecta las horas por pieza con las que arranca mi cotizador con datos de aquí, no de otro país.

### 13. Cotizador de software: la cara del desarrollador

En pantalla: Portada del lado del desarrollador, octubre de 2026. estimacion.hazlatarea.com

Dura aproximadamente 0.7 minutos.

Este es el sistema, en estimacion punto hazlatarea punto com, sin cuenta ni contraseña.

Lo rehice para el desarrollador: una pregunta, cuánto cobrar por este sistema, un botón, y un ejemplo ya calculado para que vean el resultado antes de escribir nada.

El ejemplo es una clínica dental que pide un sistema de citas y expedientes: ciento ochenta y siete mil pesos con IVA en la forma híbrida, cuatro meses.

La cara de ayuntamientos se separó a otro subdominio; la enseño al final.

Nota para el video: aquí puedes cambiar a la ventana del navegador y mostrarlo en vivo.

### 14. Cotizar en un minuto, en tres pasos

En pantalla: Paso 1 de Cotizar en un minuto, lado del desarrollador.

Dura aproximadamente 0.6 minutos.

Para que la gente lo use, la entrada tiene que ser fácil.

Son tres pasos, uno por pantalla: qué tiene que hacer el sistema, tocando las partes; quién lo hace, yo solo o contrato a alguien; y cuánto dinero hay y para cuándo, los dos opcionales.

Lo demás se afina después.

Si eliges yo solo, el sistema cobra tu tiempo sin IMSS ni impuesto sobre nómina, con setenta y cinco por ciento de horas facturables, porque un tercio del tiempo no se cobra.

### 15. El resultado contesta primero

En pantalla: Las cuatro respuestas del ejemplo de la clínica dental: casi todo con IA, escenario probable.

Dura aproximadamente 0.5 minutos.

Lo primero que ve la persona es la cifra, grande, y debajo una frase que dice de qué está hecha: tu tiempo, las herramientas de IA, tu utilidad y el IVA, con el rango de si todo sale bien a si hay tropiezos.

Luego cuánto va a tardar, si le alcanza al cliente con lo que tiene, y qué opción eligió.

Todo lo demás de la pantalla explica estos cuatro renglones.

### 16. De cada peso que cobras, cuánto es tuyo

En pantalla: Composición del precio del ejemplo. Las partes suman el total con IVA.

Dura aproximadamente 0.4 minutos.

Esta barra es nueva y es la que más me pedían: de cada peso que cobras, cuánto paga tu tiempo, cuánto las herramientas de inteligencia artificial, cuánto otros gastos, cuánto es tu utilidad y cuánto el IVA.

En el ejemplo, cincuenta y tres centavos de cada peso pagan tu tiempo y diecisiete son utilidad.

Las partes suman el total y cada una sale de fuentes oficiales.

### 17. Cinco formas de hacerlo, con su rango

En pantalla: Las cinco formas de hacerlo del ejemplo, escenario probable, con el rango de optimista a conservador.

Dura aproximadamente 0.8 minutos.

El mismo proyecto, con la misma persona, calculado de cinco formas: a mano, con ayuda de inteligencia artificial, híbrido, casi todo con inteligencia artificial, y con una plataforma de armado.

Cada barra va del escenario optimista al conservador y el punto oscuro es el probable.

De cuatrocientos sesenta mil pesos y once meses a mano, hasta sesenta y siete mil y mes y medio con plataforma de armado.

Pero la más barata no siempre sirve: la plataforma de armado no se recomienda aquí porque una pieza crítica maneja datos personales, y el sistema lo dice.

La recomendada es casi todo con inteligencia artificial, ciento treinta y seis mil pesos, con reservas: hay piezas críticas que revisar.

### 18. El dinero que adelantas, mes a mes

En pantalla: Flujo de dinero del ejemplo, con el peor mes señalado.

Dura aproximadamente 0.5 minutos.

Un desarrollador puede saber programar muy bien y no saber lo que es financiar al cliente.

Esta gráfica lo muestra: los cobros hacia arriba, los gastos hacia abajo, y la línea es lo que llevas acumulado.

En el mes dos te van a deber cinco mil cuatrocientos pesos, el cuatro por ciento del precio.

En un proyecto más grande, con nómina, ese bache es el mes en que los proyectos se abandonan.

El sistema lo señala antes de firmar.

### 19. La cotización para el cliente

En pantalla: Documento de cotización del ejemplo, listo para imprimir o compartir por enlace.

Dura aproximadamente 0.9 minutos.

Y este es el documento que recibe el cliente.

Es la parte que cambió de fondo: el cliente ya no ve de dónde sale el número, ni la nómina, ni la utilidad, porque eso es del desarrollador.

Ve la cotización por concepto: precio con y sin IVA, tiempo, qué se va a construir, qué no incluye, los supuestos, el precio de cada tipo de cambio, el mantenimiento mensual, la forma de pago con anticipo, avance y pago final, y tres condiciones que la ley ya exige por escrito: los cambios se cotizan por escrito y con precio antes de hacerse, la cesión de derechos del programa se pacta por escrito, y el plazo de pago se pacta.

Abajo, la aceptación con firma y la vigencia de quince días.

Esto lo imprimes o lo mandas por enlace.

### 20. Quién lo hace: solo o contratando

En pantalla: Pantalla de equipo: quién lo hace, base de pago mensual o diaria, semanas que participa y tipo de contrato.

Dura aproximadamente 0.7 minutos.

En la pantalla de equipo se dice quién lo hace: yo solo, yo más personas contratadas, o un equipo.

Cada persona tiene su tipo de contrato, con las cargas que le tocan: nómina con IMSS, INFONAVIT e impuesto sobre nómina; asimilados; honorarios; freelance; o propio, que es lo que vale tu tiempo.

El sueldo se captura mensual o diario, porque en México se paga por salario diario, con la conversión a la vista y un aviso si queda abajo del mínimo.

Y se dice cuántas semanas participa cada quien, para que el costo, la liquidación y el flujo salgan por persona y no parejo.

### 21. Todo con fuente, y ahora con las leyes

En pantalla: Pantalla Fuentes: cifras grandes con su fuente y el grupo de leyes de la cotización.

Dura aproximadamente 0.8 minutos.

Un sistema así solo sirve si se le puede creer.

La pantalla de fuentes abre con las cifras que todos reconocen: IVA, ISR, UMA, salario mínimo, impuesto sobre nómina, una cuota patronal y el tipo de cambio, cada una con su fuente oficial y su fecha.

Y agregué el grupo de leyes de la cotización: el Código Civil para los cambios, la Ley del Derecho de Autor para el código, la Ley del Consumidor para el presupuesto, el Código de Comercio para el pago, y la ley de adquisiciones para cuando el cliente es gobierno.

Los precios de las herramientas de inteligencia artificial llevan fecha del trece de octubre, porque cambian cada mes.

### 22. La forma de hacerlo pesa más que el precio

En pantalla: Mismo proyecto de ejemplo (clínica dental, una persona), escenario pro / A mano: 460 mil pesos y 11 meses. / Híbrido: 187 mil pesos y 4.2 meses. / Casi todo con inteligencia artificial: 137 mil pesos y 2.8 meses (reco / Plataforma de armado: 67 mil pesos y 1.6 meses (no recomendada: datos  / Siete veces de diferencia entre la forma más cara y la más barata. Y n

Dura aproximadamente 0.8 minutos.

Este es el hallazgo que sostiene la tesis.

Miren las cifras del mismo proyecto: a mano, cuatrocientos sesenta mil pesos y once meses.

Híbrido, ciento ochenta y siete mil y cuatro meses.

Casi todo con inteligencia artificial, ciento treinta y siete mil y menos de tres meses.

Plataforma de armado, sesenta y siete mil y mes y medio.

Siete veces de diferencia.

Por eso digo que la forma de hacerlo pesa más que el precio.

Pero la más barata no siempre sirve: la plataforma de armado no se recomienda para un sistema con datos personales, y el sistema la descarta y dice por qué.

Y hacer casi todo con inteligencia artificial no se le recomienda a quien nunca la ha usado.

### 23. La encuesta del piloto

En pantalla: Encuesta de salida del piloto, al pie del resultado.

Dura aproximadamente 0.6 minutos.

Ahora lo que sigue, que es lo que le pido al seminario que revise.

Al pie de cada resultado hay cuatro preguntas que se contestan en treinta segundos: qué tan creíble te pareció la cifra, del uno al cinco; cuánto pensabas cobrar antes de verla; con qué forma de hacerlo lo harías; y qué te faltó.

Es anónima.

Con eso comparo lo que el desarrollador pensaba cobrar contra lo que el sistema calculó, sin esperar a que un proyecto termine, porque eso puede tardar meses.

### 24. Lo que el sistema mide sin preguntar

En pantalla: Panel del investigador: tiempo a la primera cifra, por lado de la mesa y encuesta del piloto.

Dura aproximadamente 0.5 minutos.

Además de la encuesta, el sistema mide cosas sin preguntar.

Cuánto tarda cada persona en llegar a su primera cifra.

Cuántos empiezan y no terminan.

Qué forma de hacerlo eligen.

Y cuando un proyecto termina, se captura lo que costó de verdad.

Con quince casos terminados, el sistema calcula solo las mismas medidas del artículo y dice si la hipótesis se cumple o no.

Este es el panel del investigador, donde se ve todo eso.

### 25. La cara de ayuntamientos se separó

En pantalla: Portada de la cara de ayuntamientos: el mismo motor, otra cara, sin ver el lado del desarrollador.

Dura aproximadamente 0.7 minutos.

Y esto es lo que decidí sobre el otro lado.

Al probar el sistema con otras personas salió algo de fondo: no tiene lógica que la misma persona vea el lado del proveedor y el del municipio.

Si el desarrollador ve el presupuesto del ayuntamiento cotiza a ese tope, y si el ayuntamiento ve la nómina y la utilidad del desarrollador, lo aprieta.

Así que el sistema tiene dos caras con el mismo motor: estimacion punto hazlatarea punto com para el desarrollador, y ayuntamientos punto hazlatarea punto com para el municipio, que queda como estaba y ve cuánto le deberían cobrar.

Ninguna página ni ninguna consulta abre un proyecto del otro lado.

### 26. Plan del piloto

En pantalla: Ola 1, octubre y noviembre: desarrolladores independientes y microempr / Qué se mide: cifra esperada contra calculada, credibilidad, forma eleg / Con quince casos: se calibran los factores y se compara el modelo para / Por qué importa: no existe ningún estudio mexicano de cómo cotizan las

Dura aproximadamente 0.9 minutos.

El plan de validación es un piloto con desarrolladores reales.

Lo difundo en grupos de Facebook, Instagram, Discord y de la carrera, con un texto corto: cotiza un proyecto real en un minuto, anota antes cuánto pensabas cobrar y contesta cuatro preguntas.

Lo que se mide es la diferencia entre lo que pensaban cobrar y lo que calculó el sistema, qué tan creíble les pareció, qué forma de hacerlo elegirían, cuánto tardaron en llegar a su primera cifra, cuántos abandonan, y el costo real cuando alguien cierre un proyecto.

Con quince casos calibro los factores y comparo el modelo paramétrico contra aprendizaje automático con datos de aquí.

Y hay una razón de peso para hacerlo: no existe ningún estudio mexicano que mida cómo cotizan las microempresas de software.

Este piloto sería el primero.

### 27. El modelo se decide con datos, no antes

En pantalla: Hoy el motor es una cuenta fija que cualquiera rehace a mano, de la mi / Los datos públicos dicen que con pocos proyectos gana el modelo con me / Con 15 casos del piloto, el sistema compara el paramétrico calibrado c / No prometo un modelo. Prometo el método para elegirlo con datos de des

Dura aproximadamente 0.9 minutos.

Sobre el modelo, quiero ser honesto: no voy a decir hoy cuál es el modelo que lo va a predecir todo, porque no tengo los datos para decirlo.

Hoy el motor no adivina: es una cuenta fija que cualquiera puede rehacer a mano, de la misma familia que COCOMO, tamaño por factores, dividido entre la capacidad, convertido a dinero con cargas reales.

Y los datos públicos me dieron la razón: con pocos proyectos gana el modelo con menos parámetros, y a esa familia nada le ha ganado con datos del mismo tipo; bastan de cuatro a ocho proyectos para recalibrarla.

Con quince casos del piloto, el sistema compara el paramétrico calibrado contra aprendizaje automático, con criterios que ya están fijados.

No prometo un modelo.

Prometo el método para elegirlo con datos de desarrolladores mexicanos, que hoy no existen en ningún lado.

### 28. Límites, dichos de frente

En pantalla: Ningún dataset público tiene desarrolladores independientes mexicanos. / En SEERA la duración y el esfuerzo son la misma fórmula: es una eviden / Las tarifas de freelancers y el costo de mantenimiento vienen de empre / Los precios de las herramientas de IA tienen fecha del 13 de octubre d / La encuesta la contesta quien quiere, así que hay sesgo; por eso tambi

Dura aproximadamente 0.8 minutos.

Los límites, dichos de frente.

Uno: ningún dataset público tiene desarrolladores independientes mexicanos; sirven para probar las premisas, no para calibrar.

Dos: en SEERA la duración y el esfuerzo son la misma fórmula, así que es una sola evidencia, y el ochenta y uno por ciento de la tercera hipótesis depende de que el equipo ya había estimado.

Tres: las tarifas de freelancers y el costo de mantenimiento vienen de empresas, sin método publicado; los uso como orden de magnitud.

Cuatro: los precios de las herramientas cambian cada mes, por eso son parámetros con fecha y no números fijos.

Y cinco: la encuesta la contesta quien quiere, así que contestan más los convencidos, y por eso también mido cosas sin preguntar.

### 29. Cronograma

En pantalla: tabla con los cinco meses.

Dura aproximadamente 0.6 minutos.

El cronograma del semestre.

Agosto: la radiografía de la tesis y la matriz de seguimiento, ya entregadas.

Septiembre: el sistema con todo lo que acabo de mostrar, ya desplegado en el servidor.

Octubre: la primera ola del piloto con ayuntamientos.

Noviembre: la segunda ola con desarrolladores y el análisis.

Diciembre: resultados y presentación final.

Lo que no depende de mí es cuántos proyectos terminan dentro del semestre.

Por eso el piloto mide cosas que sí puedo tener en estas fechas: credibilidad y tiempo a la primera cifra.

La captura del resultado real queda sembrada para después.

### 30. Lo que pido

En pantalla: Al jurado: su opinión sobre el instrumento del piloto: las cuatro preg / A los desarrolladores: cotizar un proyecto real, anotar antes cuánto p / A los ayuntamientos: treinta minutos para probar su cara con un proyec / Los tiempos ya cambiaron. El que cotiza como antes, o compra como ante / Gracias.

Dura aproximadamente 0.8 minutos.

Cierro con lo que pido.

Al jurado, su opinión sobre el instrumento del piloto: las cuatro preguntas, lo que se mide sin preguntar y la regla de esperar quince casos terminados.

A los desarrolladores, cotizar un proyecto real, anotar antes cuánto pensaban cobrar y decirme si la cifra se acerca.

A los ayuntamientos, treinta minutos para probar su cara con un proyecto real, sin cuenta y sin instalar nada.

La tesis parte de una idea sencilla: los tiempos ya cambiaron, y el que cotiza como antes, o compra como antes, va a perder.

Este sistema es una forma de que cada lado vea su número, con todo lo que trae adentro, antes de firmar.

Gracias.

### 31. Referencias

En pantalla: lista de referencias.

Dura aproximadamente 0.1 minutos.

No se lee en voz alta; se deja en pantalla unos segundos.

### 32. Referencias

En pantalla: lista de referencias.

Dura aproximadamente 0.1 minutos.

No se lee en voz alta; se deja en pantalla unos segundos.

### 33. Referencias

En pantalla: lista de referencias.

Dura aproximadamente 0.1 minutos.

No se lee en voz alta; se deja en pantalla unos segundos.

## Duración y ajustes

Hablando a ritmo normal, unos 23 minutos en total. Si el video debe durar menos, las diapositivas 4, 5 y 9 se pueden decir en una sola frase cada una, y las de capturas del sistema (10 a 25) se pueden mostrar en vivo en el navegador en vez de una por una.

## Antes de grabar

Tener abierto estimacion.hazlatarea.com en otra ventana para mostrar el sistema en vivo en las diapositivas 10 a 25.

Las cifras del ejemplo son de septiembre de 2026; si se vuelve a calcular el ejemplo con parámetros nuevos, actualizar la diapositiva 15.